## Slide 1: 스크립트언어 텀프로젝트
2020180028 이주형
Notes: 스크립트언어 텀프로젝트 기획발표 시작하겠습니다

## Slide 2: 개발진행상황
주차 | 계획 | 내용 | 진행도
1주차 | GUI 배치 API호출 | 버튼, 지도, 그래프 등 대략적인 배치 | 100%
2주차 | 그래프 즐겨찾기, 검색기록 | API로 받아온 데이터 그래프로 출력 즐겨찾기 및 검색기록 파일로 저장, 파일에서 읽어오기 | 
3주차 | 지도 상세정보 | 지도 구현, 지도에 충전소 위치 표시, 지도를 클릭해 충전소 선택, 상세정보 표시 | 
4주차 | 이메일 충전기 정보 표시 | 이메일 전송, tkinter노트북으로 충전기 정보 표시 | 
5주차 | 마무리 | 필요시 새로운 기능 추가 | 
Notes: 개발 일정은 다음과 같습니다
1주차는 GUI배치랑 api호출을 구현하고
2주차에는 API호출 결과를 그래프로 표시하고 즐겨찾기랑 검색기록 기능을 만들고
3주차에는 지도를 구현하고 그 지도에 충전소 위치표시랑 충전소 클릭시 상세정보 출력까지 구현할 예정입니다.
4주차에는 이메일기능이랑 Tkinter노트북으로 충전기 정보 표시할수있도록 하고
5주차에는 못다한 작업 마무리랑 필요하다면 새로운 기능까지 추가 해서 개발을 완료할수 있도록 할 예정입니다.
이상으로 기획발표 마치겠습니다.

## Slide 3: 커밋통계

## Slide 4: 시연